|  |
| --- |
|  |
| 乔泰电子生产销售管理系 统 |
| 工程项目书 |
|  |
| **A项目组** |
| **2015/4/19** |

|  |
| --- |
|  |

目 录

目录

[一、软件购销合同 3](#_Toc419147987)

[二、系统实现概况 5](#_Toc419147988)

[（一）主要流程 5](#_Toc419147989)

[（二）用户角色 6](#_Toc419147990)

[1.财务 6](#_Toc419147991)

[2.工程 6](#_Toc419147992)

[3.仓库 6](#_Toc419147993)

[4.销售 6](#_Toc419147994)

[5.系统管理员 6](#_Toc419147995)

[6.超级管理员 6](#_Toc419147996)

[7.工人 6](#_Toc419147997)

[三、系统模块介绍 6](#_Toc419147998)

[（一）通用模块 6](#_Toc419147999)

[1.登录 6](#_Toc419148000)

[2.主界面 6](#_Toc419148001)

[（二）权限模块 6](#_Toc419148002)

[1. 员工管理 6](#_Toc419148003)

[2.客户管理 6](#_Toc419148004)

[3.产品 7](#_Toc419148005)

[4.原料 7](#_Toc419148006)

[5.产品管理 7](#_Toc419148007)

[6.新增订单 7](#_Toc419148008)

[7.订单管理 7](#_Toc419148009)

[8.生产管理 7](#_Toc419148010)

[9.审核 7](#_Toc419148011)

[10.销售管理 7](#_Toc419148012)

[11.批处理 7](#_Toc419148013)

[12.预警/统计 7](#_Toc419148014)

[四、系统角色操作指南 7](#_Toc419148015)

[（一）财务 7](#_Toc419148016)

[（二）工程 7](#_Toc419148017)

[（三）仓库 7](#_Toc419148018)

[（四）销售 7](#_Toc419148019)

[（五）系统管理员 8](#_Toc419148020)

[四、系统搭建方式 8](#_Toc419148021)

[（一）服务器搭建 8](#_Toc419148022)

[（二）客户端安装 8](#_Toc419148023)

# 一、软件购销合同

软件购销合同

甲方：A项目组（谭伟华、赵鲁泉）

乙方：广州市乔泰电子有限公司

甲乙双方本着互利合作原则，就乙方向甲方购买软件事宜，双方协商一致，达成共同条款如下：

一、软件功能

主要功能旨在帮助乙方生产、销售、管理，主要需求以甲乙双方2015年4月3日晚口头协定为准。

二、开发周期及收费

软件开发周期为2个月，定价20000元（贰万圆整），分四次结清。

软件项目开发计划如下：

（1）2015年4月4日，乙方向甲方支付2000元（贰仟圆整），项目启动；

（2）2015年4月6日，乙方验收项目界面，乙方向甲方支付2000元（贰仟圆整），项目开始正式编码；

（3）2015年5月3日，乙方验收项目测试版合格，乙方向甲方支付10000元（壹萬圆整），项目试运行；

（4）2015年5月31日，完成项目设计，乙方验收通过乙方向甲方支付6000元（陆仟圆整），项目完成；

（5）2015年6月1日至2015年7月1日，甲方为乙方提供项目后续维护和一般服务，但不提供功能增加服务，此间服务免费。

三、其他说明

（1）项目运行方式：以乙方口头验收合格支付定金为准启动软件开发周期；

（2）项目责任义务：甲乙双方主动衔接沟通，除不可抗力外单方不得违约，甲方违约要退还相应流程乙方支付的定金；除不可抗力因素外导致计划顺延，项目应按规定周期开发，否则甲方应适当补偿乙方；如有软件需求变更，可重新讨论软件开发计划和周期；

（3）后续服务：如有必要，甲方可为乙方提供一次上门安装系统和调试服务，其中产生的交通和住宿费用由乙方承担；2015年7月1日后甲方除软件本身质量问题外不再为乙方提供服务，乙方须增加项目功能等服务须另追加新合同；

（4）支付方式为银行转账付费

开户银行：建设银行

卡号：6227 0029 5101 0341 225

户名：赵鲁泉

（5）此合同电子版具有同等法律效力。乙方在第一次支付甲方定金即可视为同意此合同，甲方在收到乙方定金后24小时内未予以退还定金即可视为同意此合同。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：A项目组  （谭伟华、赵鲁泉） | 乙方：广州市乔泰电子有限公司 |
| 2015年4月3日 | 2015年4月3日 |

# 二、系统实现概况

## （一）主要流程

|  |
| --- |
|  |

## （二）用户角色

### 1.财务

### 2.工程

### 3.仓库

### 4.销售

### 5.系统管理员

### 6.超级管理员

### 7.工人

# 三、系统模块介绍

## （一）通用模块

### 1.登录

### 2.主界面

## （二）权限模块

### 1. 员工管理

### 2.客户管理

### 3.产品

### 4.原料

### 5.产品管理

### 6.新增订单

### 7.订单管理

### 8.生产管理

### 9.审核

### 10.销售管理

### 11.批处理

### 12.预警/统计

# 四、系统角色操作指南

## （一）财务

## （二）工程

## （三）仓库

## （四）销售

## （五）系统管理员

# 四、系统搭建方式

## （一）服务器搭建

## （二）客户端安装